РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАДЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК КАДЫЙ

от            декабря     2019 г.                                                                                                                   №

Об     утверждении   плана реализации программы комплексного

развития систем коммунальной  инфраструктуры

городского поселения поселок Кадый Кадыйского

муниципального   района   Костромской   области

на   период   с   2019   по   2023   год

РЕШЕНИЕ

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 № 204 «Об утверждении плана реализации программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований» Совет депутатов городского поселения поселок Кадый

РЕШИЛ:

1.Утвердить план реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения п. Кадый Кадыйского муниципального района Костромской области на период с 2019по 2023 год (Приложение).

2.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу    городского поселения п. Кадый Смирнова В.П.

Глава городского поселения                 Председатель Совета депутатов

поселок Кадый                                        городского поселения поселок Кадый

Кадыйского муниципального района    Кадыйского муниципального района

Костромской области                             Костромской области

_____________  В. П. Смирнов             ________________  М.Л.Доринов

Программа комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры городского

поселения поселок Кадый

Кадыйского муниципального района

Костромской области

на период с 2014 по 2023 год

| 10. Программа инвестиционных проектов в водоотведении № п/п | Наименование объекта, вид работ | Цель реализа-ции | сроки реализации | стоимость работ тыс. руб. | Финансовые потребности, тыс. руб. по годам | Срок оку-паемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | окончание | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Строительство новых очист-ных сооруже-ний | Повышение эффективности работы систе-мы водоотве-дения | 2015 | 2023 | 61 775 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6863 | 6871 | 9 |
| Итого: | 61 775 |

11. Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

| Таблица 11.1.1 Наименование, вид работ | Цель реа-лизации | Сроки реализации | Стои-мость работ тыс. руб. | Финансовые потребности по годам, тыс. руб. | Срок оку-паемо-сти, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начало | оконча-ние | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Замена транс-форматоров со сроком службы более 25 лет | Уменьше-ние потерь электриче-ской энер-гии | 2015 | 2023 | 2362,381 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Увеличение сече-ния провода на сетях электро-снабжения 0,4 кВ ул. Гагарина (L=0,6 км); ул. Костромская (L=0,6 км); ул. Крупская (L=0,6 км); ул. Полянская (L=0,4 км); ул. 1,2 Загородная (L=0,3 км); | Улучшения качества электро-снабжения потребите-лей электриче-ской энер-гии | 2015 | 2020 | 480,5 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80,5 | - | - | - | - |
| Замена линий элек-тропередач 0,4 кВ срок эксплуатации, которых (30-50 лет) *КТП№ (65,181,162,186,27) | Увеличе-ние надеж-ности электро-снабжения | 2015 | 2023 | 421,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 46,8 | 47,4 |
| Перевод электро-снабжения с 3 кате-гории электро-снабжения на 2 ка-тегорию электро-снабжения объектов теплоснабжения** | Увеличе-ние надежно-сти элек-троснаб-жения | 2015 | 2023 | 80,9 | 40,5 | 40,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 2015 | 2024 | 3346 |

*Предлагаем работу выполнить проводом СИП -2А (3*50+1*70)

** Предлагаем работу выполнить проводом СИП -2А(3*25+1*35)