|  |
| --- |
| **ДОКЛАД О РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ НА ДОРОЖНОЙ СЕТИ КАДЫЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА** |
| Основой развития любого региона, муниципального образования является наличие дорожной сети. На территории Кадыйского муниципального района протяжённость дорог составляет 496 км., в т.ч. регионального значения 180,2 км, улично-дорожной сети поселений 223 км. Содержание и ремонт дорог осуществляется за счёт средств местного и областного бюджета.  Ранее выделение средств из областного дорожного фонда были незначительны. Затягивались сроки расчётов с подрядным организациям за выполненные работы. Часто дорожные предприятия не имели возможности выполнять работы из-за отсутствия техники.  Положение дел в содержании дорог стало меняться в лучшую сторону с приходом в область губернатора Ситникова Сергея Константиновича.  С 2012 года в районе ежегодно утверждается план дорожных работ с привлечением средств областного бюджета. |
| В период с 2012 года по 2016 год финансирование объектов дорожного строительства распределилось следующим образом.  2012 год – 445 тыс.руб.  2013 год – 2 млн. 340 тыс.руб.  2014 год – 7 млн. 444 тыс.руб. *(в т.ч. 6 млн. 400 тыс.руб. средства федерального бюджет, ремонт подъезда к д.Екатеринкино)*  2015 год – 1млн. 585 тыс.руб.  2016 год – 12 млн. 430 тыс.руб. |
| **За данный период были выполнены следующие работы:** |
| В **2012** году выполнены работы по ремонту дорожного покрытия подъезда к д.Котлово Кадыйского района, протяжённостью 230 метров. Стоимость ремонтных работ составила 445 тыс.руб. (средства областного дорожного фонда). |
| **2013 год.**  - Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия подъезда к п.Дубки Кадыйского района, протяжённостью 735 метров. Стоимость ремонтных работ составила 1 млн. 840 тыс.руб. (средства областного дорожного фонда и депутатов Костромской областной Думы). |
| **-** Произведен ремонт моста через реку Вотгать в п.Вёшка Кадыйского района.  Стоимость работ составила 500 тыс.руб. (средства Вёшкинского с/п и областного дорожного фонда). |
| **2014 год**  Введена в эксплуатацию дорога после реконструкции «Подъезд к д.Екатеринкино» Кадыйского района, протяжённость реконструируемого участка составила 657 метров. Стоимость работ 6,4 млн.руб. (Средства федерального бюджета). |
| Выполнены работы по ремонту дорожного покрытия подъезда к д.Марьино Кадыйского района, протяженностью 250 метров. Стоимость работ составила 644 т.р. (средства областного дорожного фонда и районного бюджета). |
| Ремонт дорожного покрытия улицы Гагарина п.Кадый, протяжённостью 300 метров. Стоимость работ 400 тыс.руб. (средства местного бюджета и внебюджетные (фанерник 200 т.р.) |
| В 2015 году за счёт средств областного и местного бюджетов в рамках реализации проектов развития территорий сельских и городских поселений Костромской области, основанных на местных инициативах были выполнены работы по ремонту трубопереезда на пер.Комсомольский п.Кадый, стоимость работ составила 122 тыс.руб.   |  |  | | --- | --- | | Областной бюджет | 36,7 тыс.руб. | | Районный бюджет | 43,1 тыс.руб. | | Местный бюджет | 43,1 тыс.руб. | |
| И ремонту дорожного покрытия ул.Костромская п.Кадый, протяжённостью 250 метров, стоимость работ 620 тыс.руб.   |  |  | | --- | --- | | Областной бюджет | 184,3 тыс.руб | | Районный бюджет | 218 тыс.руб. | | Местный бюджет | 218 тыс.руб. | |
| Так же в 2015 году разработана проектно-сметная документация на строительство мостового перехода через р.Вотгать на объездной дороге п.Кадый. Получено положительное заключение государственной экспертизы на данный проект. Стоимость разработки составила 843 тыс.руб.   |  |  | | --- | --- | | Областной бюджет | 252 тыс.руб. | | Районный бюджет | 295 тыс.руб. | | Местный бюджет | 295 тыс.руб. | |
| **В 2016 году** начато строительство важного объекта транспортной инфраструктуры - мостового перехода на объездной дороге п.Кадый. Стоимость работ составляет 7 млн. 794 тыс.руб. Ввод объекта в эксплуатацию планируется до конца 2016 года. Строительство данного мостового перехода позволить исключить проезд крупногабаритного транспорта по улицам посёлка Кадый, особенно в зимний период, это время интенсивной лесозаготовки. Средства выделены из областного дорожного фонда. |
| 10 августа 2016 года были приняты работы по ремонту дорожного покрытия ул.Вагинская, п.Кадый, протяжённостью 350 метров. Стоимость составила 940 тыс.руб.   |  |  | | --- | --- | | Областной бюджет | 282,0 тыс.руб | | Районный бюджет | 329,0 тыс.руб | | Местный бюджет | 329,0 тыс.руб | |
| В настоящее время ведутся работы по ремонту ул. 1-Луговая и Набережная п.Кадый, общей протяжённостью 850 метров, стоимость работ 2 млн.110 тыс.руб. Денежные средства выделены из областного дорожного фонда на условиях софинансирования.   |  |  | | --- | --- | | Областной бюджет | 2 млн.рублей | | Местный бюджет | 110 тыс.руб | |
| В сентябре 2016 года планируется проведение работ по ремонту дорожного покрытия ул.Восточная (400 метров) и пер.Комсомольский (180 метров) п.Кадый. общая стоимость работ составит 1 млн. 582 тыс.рублей.  По пер.Комсомольский конкурсные процедуры завершены, подрядная организация определена, по ул.Восточная подрядчик будет определён до 22 августа 2016 года. Все работы на объектах планируется завершить до 1 октября 2016 года. |
| Помимо проведения ремонтно-строительных работ, ведутся работы по летнему и зимнему содержанию улично-дорожной сети, которые включают в себя: ямочный ремонт дорог с асфальто-бетонным покрытием, грейдирование дорог с грунтовым покрытием, расчистка дорог от снега в зимний период и др. Затраты по данному направлению составили:  2012 год – 598 тыс.руб;  2013 год – 1млн.334 тыс.руб;  2014 год – 4 млн. 800 тыс.руб;  2015 год – 5 млн. 113 тыс.руб;  2016 год – 5 млн. 758 тыс.руб;  Около 50% данных средств это средства на содержание дорог административного центра Кадыйского муниципального района п.Кадый. В 2016 году выстроены нормальные рабочие отношения между администрацией района и администрацией городского поселения посёлок Кадый. Безусловно это способствовало без проблем освоить выделенные денежные средства в полном объеме.  Так же за 2014, 2015 года в рамках содержания приведены в нормативное состояние подъезды к д.Михеево, д.Химзавод, д.Жуково и автодорога д.Екатеринки – д.Новая Чудь. |